Številka: 465-08-0021/2015

Zaporedna številka javnega naročila: JNMV-0611/2015-POG

Datum: 19. 6. 2015

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila:

**SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN**

Komisija za izvedbo postopka:

* Drago Martinšek – vodja
* Lucija Kortnik
* Nina Mišetič
* Peter Kovač – skrbnik naročila Mestna občina Velenje

 župan

 Bojan Kontič

Potrjujemo objavo razpisne dokumentacije

# I. POGLAVJE

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30a. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014, [32/2014](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014050500%7CRS-32%7C3721%7C1320%7CO%7C)-ZPDZC-1 in [90/2014](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014121500%7CRS-90%7C10177%7C3646%7CO%7C)-ZDU-1l; v nadaljevanju ZJN-2) Mestna občina Velenje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za **SANACIJO SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN.**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

1. **PODATKI O NAROČNIKU**

**MESTNA OBČINA VELENJE**

Titov trg 1

3320 Velenje

**Zakoniti zastopnik naročnika za izvedbo javnega naročila je župan Bojan Kontič.**

1. **ROK ZA ODDAJO PONUDBE**

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do **10. 7. 2015, najkasneje do 9.  ure** v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (kletna etaža, pisarna št. 10).

**Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozne.**

1. **ODPIRANJE PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo **10. 7. 2015 ob 11. uri** v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi št. 405/V (V. nadstropje).

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

# II. POGLAVJE

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

## PREDMET JAVNEGA NAROČILA

 Predmet javnega naročila je **Sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban,** ki zajema:

* **gradbeno obrtniška dela za sanacijo sanitarij;**
* **dela na vodovodu za sanacijo sanitarij;**
* **dela na ogrevanju za sanacijo sanitarij;**
* **dela na prezračevanju za sanacijo sanitarij;**
* **elektroinštalacijska dela za sanacijo sanitarij;**
* **sanacija razdelilnega omrežja vodovoda in delna sanacija kanalizacije (vse v tehnični etaži).**

Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

**Dela morajo biti končana do 27. 8. 2015.**

## VRSTA POSTOPKA: postopek oddaje naročila male vrednosti

Vrsta in opis predmeta javnega naročila sta razvidna iz razpisne dokumentacije. Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma (pod)izvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom.

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

Ponudbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ki veljajo v Republiki Sloveniji. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

## JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## Skladno z 9. odstavkom 37. člena ZJN-2 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

## V nekaterih postavkah je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah. Ponudnik lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji navesti tip proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat, vzorec ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

## Pri sanaciji (investicijskem vzdrževanju) objekta je potrebno upoštevati temeljne okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/2013 in 89/14 ) in sicer:

## Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

## Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zgoraj naštete zahteve.

## PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročanja.

## JEZIK

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

## SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena pri vsakem navedenem pogoju.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev fotokopij dokumentov.

V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled. Dokumenti morajo odražati aktualno in resnično stanje. Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu.

Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Vse izjave in obrazci morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

**Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:**

## Izpolnjen obrazec Ponudbe (3. poglavje razpisne dokumentacije)

## Poklicna sposobnost (4. poglavje razpisne dokumentacije - priloga št. 1)

Izpolnjen obrazec Prijava: Podatki o ponudniku, Registracija in dejavnost

**POGOJ: Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, v skladu s 43. členom ZJN-2.**

## Osnovna sposobnost (priloga št. 2)

* **Pisna izjava ponudnika**, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika).
* **Pisna izjava zakonitega zastopnika ponudnika** (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakonit zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2 (za vsakega posameznega zakonitega zastopnika).
* **Pooblastila** za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za ponudnika in za vse zakonite zastopnike.
* **Pisna izjava ponudnika**, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
* **Pisna izjava ponudnika**, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
* **Pisna izjava ponudnika**, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.

**POGOJI:**

* **Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.**
* **Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacije. Ta pogoj mora izpolnjevati tudi morebitni podizvajalec.**
* **Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.**

**Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. Ta pogoj mora izpolnjevati tudi morebitni podizvajalec.**

**Način dokazovanja izpolnjevanja pogoja: Ponudnik predloži potrdilo pristojnega organa oziroma v ponudbi namesto dokazila navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. V tem primeru mora ponudnik predložiti soglasje (obrazec št. 4), na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavka 41. člena ZJN-2 podatke pridobil sam.**

**Opomba: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto potrdila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.**

## Ekonomsko - finančna sposobnost (priloga št. 3)

* **Podatki o finančnem stanju podjetja** (ne smejo biti starejši od enega meseca pred rokom za oddajo ponudb):
* pravna oseba - gospodarska družba predloži obrazec BON-2
* samostojni podjetnik – posameznik predloži BON-1/SP.

**POGOJ: Podatki o finančni disciplini ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih 30 dneh pred izdajo potrdila (BON-2, oz. BON-1/SP) dospele neporavnane obveznosti.**

**Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo o boniteti poslovanja, ki ne sme izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih 30 dneh pred izdajo potrdila dospele neporavnane obveznosti.**

## Tehnična in kadrovska sposobnost (priloga št. 4)

1. Zavarovanje del in nevarnosti

Ponudnik mora predložiti dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – kopija veljavne police - Zavarovanje pred odgovornostjo mora biti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US, 57/2012, 101/2013 - ZdavNepr in 110/2013), v nadaljevanju ZGO-1.

**POGOJ: Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 41.000,00 EUR.**

**2. Terminski plan izvedbe**

Ponudnik mora za izvajanje del priložiti izdelan in podpisan terminski plan.

**POGOJ: Dela morajo biti končana do 27. 8. 2015.**

**3. Reference**

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati obrazec – referenčna lista ponudnika. V referenčni listi ponudnik navede seznam opravljenih istovrstnih del, iz katerega izhaja, da je ponudnik izvedel vsaj dve sanaciji sanitarij in vodovoda, pri čemer mora biti vrednost posameznega posla vsaj 50.000 EUR z DDV in ga je ponudnik izvedel v zadnjih treh (3) letih, vključno z izjavami – potrdili referenc (lahko so fotokopije), izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo (lahko je fotokopija), izdano s strani naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

**POGOJ: Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih (šteto od roka za oddajo ponudb) izvedel vsaj dve sanaciji sanitarij in vodovoda**, **pri čemer mora biti posamezna vrednost posla najmanj 50.000,00 EUR z DDV.**

**4. Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo in imajo ustrezne kvalifikacije:**

* Izjava ponudnika o ključnih kadrih,
* Izjava odgovornega vodja del.

**POGOJ: Ponudnik mora razpolagati (na delovno-pravni ali obligacijsko pravni osnovi) z najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-1.**

**5. Pisna izjava o garancijskih rokih**.

**POGOJ: Ponudnik mora ponuditi najmanj 2 leti garancije za kvaliteto izvršenih del.**

**6. Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/2014).**

**POGOJ: Ponudnik mora zagotoviti, da bo predmetno javno naročilo izvajal skladno s temeljnimi okoljskimi zahtevami po Uredbi o zelenem javnem naročanju ves čas trajanja pogodbe z naročnikom.**

## Ostali dokumenti, ki jih izdajajo uradne institucije

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu z 8. odstavkom 42. člena ZJN-2.

## Podizvajalci (priloga št. 5)

**V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora predložiti izpolnjeno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci.**

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (podizvajalci).

Po 6. odst. 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, ki je povezana s ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Skladno z 9. odst. 71. člena ZJN-2 mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alinee 7. odst. 71. člena ZJN – 2 in podizvajalčevo soglasje iz druge alinee 7. odst. 71. člena ZJN-2.

Če pooblastila ali soglasja nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v tem roku, mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke 1. odst. 109. a člena ali prvega odstavka 109. b člena ZJN-2.

Ponudnik mora v ponudbi navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela, v kolikšnem delu in vrednosti bo izvedbo naročila oddal posameznemu podizvajalcu. Ponudnik je v razmerju do naročnika v celoti odgovoren za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. Pri izvedbi storitve lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev. Izbrani ponudnik mora v primeru zamenjave podizvajalca predhodno pridobiti potrditev in soglasje naročnika. V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, ima pravico odpovedati pogodbo.

**V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:**

* izpolnjen obrazec Izjava ponudnika o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem/ci,
* izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu,
* izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti,
* izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev,
* izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalcev,
* izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca (k temu je potrebno priložiti dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila).

**Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:**

* podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa z navedbo banke),
* podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun z navedbo banke),
* predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
* soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Podatki iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik navede v prejšnjem odstavku v drugi, tretji in četrti alineji so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Skladno s 7. odstavkom 71. člena ZJN-2 mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

## Obrazec izjave da ponudnik sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije

## (5. poglavje razpisne dokumentacije)

## Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti izjavo, da bodo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa do naročnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje poklicne, osnovne in ekonomsko-finančne sposobnosti.

1. **Vzorec pogodbe**

(6. poglavje razpisne dokumentacije)

Le-to mora ponudnik izpolniti in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

1. **Izpolnjen obrazec predračuna**

(7. poglavje razpisne dokumentacije)

Ponudnik mora nuditi in podati cene za vse pozicije iz popisov. Priložena je excelova datoteka popisov del.

1. **Finančna zavarovanja**

(9. poglavje razpisne dokumentacije)

• Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izjava ponudnika, da bo v primeru sklenitve pogodbe med ponudnikom in naročnikom v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil dve bianco menici, z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje del.

• Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izjava ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka za kvaliteto izvršenih del in jo bo predložil ob izročitvi in prevzemu del.

Podrobna določila so podana v Prilogi št. 9 z naslovom: Finančna zavarovanja.

## POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahtevajo izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil, in sicer najkasneje do 1. 7. 2015 do 9. ure. V zvezi z vprašanji, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal in spletno stran v zakonsko določenem roku.

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.

Pred pretekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo dopolnitev. Vsaka taka dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana na portal javnih naročil in spletno stran [www.velenje.si](http://www.velenje.si). Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

## IZDELAVA PONUDBE

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil naslednjo izpolnjeno, podpisano in žigosano dokumentacijo:

* Obrazec Ponudba (3. poglavje razpisne dokumentacije)
* Dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev poklicne sposobnosti (priloga št. 1)
* Dokumentacije glede izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti (priloga št. 2)
* Dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev ekonomsko-finančne sposobnosti (priloga št. 3)
* Dokumentacija glede izpolnjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti (priloga št. 4)
* Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Priloga št. 4a)
* Dokumentacija glede podizvajalcev (priloga št. 5)
* Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
* Izjava o sprejemu razpisnih pogojev (5. poglavje razpisne dokumentacije)
* Vzorec pogodbe (6. poglavje razpisne dokumentacije)
* Obrazec predračuna in cenik (7. poglavje razpisne dokumentacije)
* Finančna zavarovanja (9. poglavje razpisne dokumentacije):
	+ izjava ponudnika, da bo v primeru sklenitve pogodbe med ponudnikom in naročnikom ob podpisu pogodbe predložil dve bianco menici skupaj z menično izjavo in s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za končanje del;
	+ izjava ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka za kvaliteto izvršenih del in jo bo predložil ob izročitvi in prevzemu del.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev.

Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Za popolnost ponudbe mora izvajalec izpolniti tudi vse temeljne okoljske zahteve po veljavni Uredbi o zelenem javnem naročanju.

**Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve pogodbe.**

**Zaželeno je,** da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v zgoraj navedenem vrstnem redu in zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.

Na ovojnici mora biti vidno označeno:

Naslov: **Mestna občina Velenje**

 **Titov trg 1**

 **3320 Velenje**

Pripis:

**NE ODPIRAJ!**

Ponudba za:

***»SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN«***

 Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.

## SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

## CENA

Cene morajo biti izražene v evrih, vsebovati pa morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene, morebitne popuste in davke.

V primeru, da ponudnik **daje popust** na ponujeno delo, ga mora upoštevati v končni ponudbeni ceni. Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

Končna ponudbena cena je cena, ki vključuje vse elemente cene (popusti, davek, transportni stroški, …).

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem PONUDBA in obrazcem PREDRAČUN.

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 40319060 – Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom. Dosledno je potrebno upoštevati predpise o varstvu pri delu, o ravnanju z gradbenimi odpadki, ter o zelenem javnem javnem naročanju.

Ponudnik mora pri pripravi predračuna in izvedbi zajeti tudi:

* vse potrebne preventivne varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču;
* vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu;
* odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti;
* organiziranje delovišča tako, da bo nemoteno potekal promet na tem območju;
* čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala z gradbišča skladno s predpisi;
* vse stroške izvedbe (vsi stroški v zvezi z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, vsa pomožna dela in ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem);
* stroške zaščite vse komunalne opreme in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov.

Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in torej naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Če bo naročnik menil, da je ponudba neobičajno nizka (49. člen ZJN-2), bo pred izločitvijo oziroma zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno obrazložitev vseh postavk ponudbe.

## PLAČILNI POGOJI

Naročnik se obvezuje, da bo svoje obveznosti plačal na podlagi pravilno izstavljenega računa. Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno vse račune naročniku izstaviti izključno v elektronski obliki (e-račun). Na računu mora biti obvezno navedena podlago za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa. Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo.

Priloga e-računu je primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec.

## OGLED STAVBE

## Ogled stavbe je možen po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Nataša Doler, elektronski naslov: natasa.doler@vrtec-velenje.si ali telefon: 03 898 24 04.

## OBVEŠČANJE PONUDNIKOV

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

## ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse podatke iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril.

## KRAJ OPRAVLJANJA, ČAS IN OBSEG IZVAJANJA DEL

Dela se bodo izvajala na vrtcu Ciciban, Koželjskega 8, 3320 Velenje.

# Dela morajo biti končana najkasneje do 27. 8. 2015

Obseg del:

Predmet javnega naročila je sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban, ki zajema:

* gradbeno obrtniška dela za sanacijo sanitarij;
* dela na vodovodu za sanacijo sanitarij;
* dela na ogrevanju za sanacijo sanitarij;
* dela na prezračevanju za sanacijo sanitarij;
* elektroinštalacijska dela za sanacijo sanitarij;
* sanacija razdelilnega omrežja vodovoda in delna sanacija kanalizacije (vse v tehnični etaži).

## VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

## VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov bodo morali biti podani v pisni obliki.

## IZLOČILNI POGOJI

Naročnik bo izločil ponudbo:

* če ponudnik na poziv naročnika in v roku, ki ga določi naročnik ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil oz. le-ta niso ustrezna;
* če se izkaže, da vsebuje ponudba zavajajoče ali neresnične navedbe, o čemer naročnik obvesti Državno revizijsko komisijo, skladno s 77. členom ZJN-2.;
* ponudnika, zoper katerega je naročnik unovčil bančno garancijo (upošteva se obdobje zadnjih treh let od odpiranja ponudb);
* ponudnika, ki na poziv naročnika ni pristopil k odpravi stvarnih napak oziroma jih ni odpravil (upošteva se obdobje zadnjih treh let od odpiranja ponudb);
* ponudnika, ki je zamudil z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti za več kot polovico koledarskih dni, šteto od sklenitve pogodbe do izvedbe del (upošteva se obdobje zadnjih treh let od odpiranja ponudb);
* ponudnika, ki dela ni izvedel skladno z razpisno dokumentacijo ali dela ni izvedel kakovostno (upošteva se obdobje zadnjih treh let od odpiranja ponudb).

## MERILA

EDINO MERILO ZA IZBOR JE NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA CENA Z DDV

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil **najnižjo končno ponudbeno ceno z DDV za izvedbo razpisanih** **del**, ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno z DDV, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).

## ODLOČITEV O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN SKLENITEV POGODBE

Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel v zakonskem roku. V primeru skupne ponudbe, bo naročnik odločitev posredoval v ponudbi določenemu vodilnemu gospodarskemu subjektu.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

## POGAJANJA

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za dodatna dela odda (skladno z določili 1. točke petega odstavka 29. člena ZJN-2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno **z danimi popusti.**

## NIČNOST POSLA ZARADI KORUPCIJE

Prepovedano je dajanje, poskus dajanja ali obljuba dajanja daril ali omogočanje privilegijev v kakršnikoli obliki, kjer se vrednost darila ali privilegija da izraziti v denarju, zaposlenemu ali bivšemu zaposlenemu pri naročniku, kot poskus vplivanja na postopek oddaje javnega naročila. Posel, ki bo nastal pod vplivom takih ravnanj se razveljavi, ne glede na to, v kateri fazi je.

## RESNIČNOST IN VERODOSTOJNOST PONUDB

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če bo ugotovil, da vsebuje lažne podatke. Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo, ki vsebuje netočne podatke o bistvenih elementih razpisa.

## POSKUSI VPLIVANJA NA ODLOČITEV

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

## DEJANJA V ČASU PRED PODPISOM POGODBE

V času razpisa ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati z dejanji, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

1. POVEZAVA NAROČNIKA IN PONUDNIKA

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo ali osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njene dele ali v kateri koli fazi odločale v postopku javnega naročila.

## USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA

## Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne-sklenitve pogodbe.

## NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil pogodbena določila. Takemu izvajalcu bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

## PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

## Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l in 95/14 – ZIPRS1415-C).

**31. PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI**

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v obrazcu v prilogi 1 – Poklicna sposobnost – Podatki o ponudniku, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s 4. odstavkom 89. člena ZUP.

Če država, v kateri ima ponudnik oziroma podizvajalec svoj sedež, ne izdaja dokumentov, kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2.

# III. POGLAVJE

# OBRAZEC PONUDBE

Naslov ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PONUDBA

Na osnovi javnega naročila **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN,** izvedenega po postopku oddaje naročila male vrednosti**,** dajemo ponudbo, kot sledi:

Končna ponudbena cena je:

Cena  brez DDV znaša:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

DDV (DDV \_\_\_\_%) znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Cena  z DDV znaša:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del.

Izjava: Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in torej naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvajanjem del pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih izvesti do 27. 8. 2015. Strinjamo se z delom, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Veljavnost ponudbe je do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj 60 dni od roka odpiranja ponudb).

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# IV. POGLAVJE

# OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

*Priloga št. 1*

##

**POKLICNA SPOSOBNOST**

**PRIJAVA**

**1. PODATKI O PONUDNIKU**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PONUDNIKA:** |  |
| **NASLOV PONUDNIKA:** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA:** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:** |  |
| **TELEFON:** |  |
| **FAKS:** |  |
| **ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA :** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA:** |  |
| **ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE:** |  |
| **ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA** |  |
| **SKRBNIK POGODB** |  |
| **ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS** **POGODBE:** |  |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE PO ZUP-u V REPUBLIKI SLOVENIJI (ime in priimek, ulica hišna številka, kraj v RS)*****(Izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji):*** |  |

1. **REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI:**

|  |
| --- |
| **Registrski podatki** |
| **Popolna firma** |  |
|  | **Številka** | **Datum** | **Registrsko sodišče** |
| **Prva registracija** |  |  |  |
| **Zadnja sprememba** |  |  |  |
|  | Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register |
| **Opis** |  |
| **Dejavnosti** |
| **Klasifikacija**  | **Opis dejavnosti** |
|  |  |
|  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Priloga št. 2*

**OSNOVNA SPOSOBNOST**

**1. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – PRAVNA OSEBA**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2; KZ-1):

* + sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
	+ goljufija (211. člen KZ-1),
	+ protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
	+ povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
	+ oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
	+ poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
	+ goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
	+ preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
	+ preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
	+ preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
	+ neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
	+ neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
	+ ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
	+ izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
	+ zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
	+ zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
	+ zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
	+ zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
	+ nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
	+ nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
	+ ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
	+ ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244.člen KZ-1),
	+ pranje denarja (245. člen KZ-1),
	+ zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
	+ uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
	+ izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
	+ davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
	+ tihotapstvo (250. člen KZ-1),
	+ izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
	+ jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
	+ dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
	+ sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
	+ dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
	+ hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**2. IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISILNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacije.

**3. IZJAVA O NEUVRSTITVI V EVIDENCO PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

# 4. IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH IN DAVKIH

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli na dan, ko bo oddana ponudba plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA (ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| EMŠO:  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2; KZ-1):

* + sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
	+ goljufija (211. člen KZ-1),
	+ protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
	+ povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
	+ oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
	+ poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
	+ goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
	+ preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
	+ preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
	+ preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
	+ neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
	+ neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
	+ ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
	+ izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
	+ zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
	+ zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
	+ zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
	+ zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
	+ nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
	+ nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
	+ ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
	+ ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244.člen KZ-1),
	+ pranje denarja (245. člen KZ-1),
	+ zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
	+ uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
	+ izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
	+ davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
	+ tihotapstvo (250. člen KZ-1),
	+ izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
	+ jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
	+ dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
	+ sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
	+ dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpisnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej.***

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (naziv pooblastitelja) pooblaščam Mestno občino Velenje, skladno s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

|  |  |
| --- | --- |
| Podatki o pravni osebi: |  |
| Polno ime podjetja:  |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum: Žig Podpis pooblastitelja

\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE (vsak zakoniti zastopnik izpolni svoje pooblastilo)**

Spodaj podpisani **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (ime in priimek) pooblaščam Mestno občino Velenje, skladno s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

Moji osebni podatki so naslednji:

|  |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA /ZAČASNEGA BIVALIŠČA: |  |
| - (ulica in hišna številka) |  |
| - (poštna številka in pošta) |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

Kraj in datum: Žig Podpis pooblastitelja:

\_

*Priloga št. 3*

**EKONOMSKO-FINANČNA SPOSOBNOST**

# PODATKI O FINANČNEM STANJU PODJETJA

(VSTAVITI DOKAZILO)

**Podatki o finančnem stanju podjetja** (ne smejo biti starejši od enega meseca pred rokom za predložitev ponudb):

* pravna oseba - gospodarska družba predloži obrazec BON-2
* samostojni podjetnik – posameznik predloži BON-1/SP.

**POGOJ: Podatki o finančni disciplini ne smejo izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila (BON-2, oz. BON-1/SP) dospele neporavnane obveznosti.**

**Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo o boniteti poslovanja, ki ne sme izkazovati, da je imel ponudnik v zadnjih 30 dneh pred izdajo potrdila dospele neporavnane obveznosti.**

*Priloga št. 4*

**TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST**

1. **DOKAZILA O ZAVAROVANJU SVOJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO**

(Vstaviti dokazilo)

1. **TERMINSKI PLAN IZVEDBE**

(Vstaviti terminski plan izvedbe)

**POGOJ: Dela morajo biti končana do 27. 8. 2015.**

***Opomba:*** *Ponudnik mora priložiti in potrditi terminski plan izvedbe del.*

1. **REFERENCE:**

**Seznam opravljenih del, iz katerega izhaja, da sta bili v zadnjih treh (3) letih (šteto od roka za oddajo ponudb) izvedeni vsaj dve podobni deli, pri čemer mora biti vrednost posla najmanj 50.000,00 EUR z DDV.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Referenčni naročnik | Vrsta del | Datum in kraj opravljenih del | Pogodbena vrednost z DDV |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

**Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

Naziv in naslov potrjevalca reference:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REFERENČNO POTRDILO**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje

dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

v \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

izvedlo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,**

v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

(pogodbeni znesek z vključenim DDV).

Kontaktna oseba naročnika je:

Ime in priimek:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-naslov:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik dela izvedel kvalitetno in pravočasno.**

**Opozorilo:** Referenčna potrdila morajo potrditi naročniki! Obrazec se kopira!

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Naročnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **KADRI**

## Ponudnik ima za izvedbo predmetnega naročila na razpolago naslednji kader (ponudnik mora v ta del navesti tudi kadre podizvajalca ali morebitnega drugega gospodarskega subjekta in pripisati ime podizvajalca oziroma gospodarskega subjekta):

## Pogoj: razpolagati mora z najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del, skladno s 77. členom veljavnega Zakona o graditvi objektov.

|  |  |
| --- | --- |
| Zap. Št. | Ime in priimek |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

## Podatki o posameznem kadru

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Datum rojstva (neobvezno) |  |
| Izobrazba |  |
| Položaj |  |
| Opravljen strokovni izpit pri IZS |  |
| Delovne izkušnje |  |

1. Ponudnik zgornjo tabelo izpolni tolikokrat, kolikor kadrov prijavlja.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  | Žig in podpis: |

**Ime in priimek:**

**IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE DEL**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje iz prvega odstavka 77. člena ZGO-1.

S to izjavo pooblaščam Mestno občino Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, lahko preveri navedene podatke pri pristojni instituciji.

Moji osebni podatki so naslednji:

DATUM ROJSTVA (neobvezno):

ŠTEVILKA SPRIČEVALA OZ. POTRDILA O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU:

DATUM IZDAJE LISTINE:

INSTITUCIJA, KI JE IZDALA LISTINO:

STROKOVNI NASLOV:

Datum: Podpis pooblastitelja:

Opomba: Izjavo izpolni odgovorni vodja del ponudnika in podizvajalcev

1. **IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH ZA KVALITETO IZVRŠENIH DEL IN VGRAJENE OPREME**

Izjavljamo, da bomo dali garancijo za kvalitetno izvedena dela kot sledi:

1. garancijski rok za izvedena dela je 24 mesecev;
2. za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski rok proizvajalcev;
3. da bomo v garancijskem roku za izvedena dela, na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:
* takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode,
* v najkrajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale ugotovljene napake
1. v primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje in primerno ter strokovno vzdrževanje.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Žig: | Podpis: |

Izvajalec: *Priloga 4a*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV PO UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za Sanacijo sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/2014) in sicer:

*Stranišča bodo imela dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih bomo uporabili biološko razgradljivo tekočino ali pa se bodo uporabljala popolnoma brez tekočine.*

Kraj in datum: Žig in podpis izvajalca:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Priloga št. 5*

**PODIZVAJALCI**

## IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti: **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN**izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba:*** *Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik ne nastopa z podizvajalcem.*

## OBRAZCI, ČE PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI:

**IZJAVA PONUDNIKA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCEM/CI**

Ponudnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo v primeru pridobitve javnega naročila **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN**storitev iz tega naročila izvedel z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| **zap. št.** | **NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba:*** *Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci.*

|  |  |
| --- | --- |
|  **PODATKI O PODIZVAJALCU**  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| NASLOV: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| TELEFON: |  |  | FAKS: |  |
| ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE PO ZUP-u V REPUBLIKI SLOVENIJI (ime in priimek, ulica hišna številka, kraj v RS)***(Izpolni se za podizvajalca, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji):*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba:*** *V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira****.***

**OSNOVNA SPOSOBNOST ZA PODIZVAJALCA (za vsakega podizvajalca posebej)**

**1. IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S STEČAJEM, PRISILNO PORAVNAVO IN LIKVIDACIJO**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije in proti nam ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.

**2. IZJAVA O PORAVNANIH PRISPEVKIH IN DAVKIH**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli na dan, ko bo oddana ponudba, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.

**3. IZJAVA O PREDLOŽITVI POGODBE**

Izjavljamo, da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

**4. IZJAVA O RESNIČNOSTI PODATKOV**

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih listin oziroma v skladu s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. V kolikor se bo izkazalo za potrebno bomo naročniku izdali posebno pooblastilo za pridobitev vseh potrebnih informacij v zvezi s tem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podizvajalec:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Podizvajalec**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UDELEŽBA PODIZVAJALCA**

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN** izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

 Cena  brez DDV znaša:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

DDV (DDV\_\_\_\_%) znaša: EUR

 Cena  z DDV znaša:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: %

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba:*** *Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.*

**IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA (POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM)**

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN** pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

* da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
* da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
* da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba:*** *Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.*

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi** izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Zakoniti zastopnik podizvajalca:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Opomba:*** *Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

**DOGOVOR O SKUPNEM SODELOVANJU PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA**

(vstaviti dogovor)

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:

* podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa z navedbo banke),
* podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun z navedbo banke),
* predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
* soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu.

# V. POGLAVJE

# OBRAZEC IZJAVE

# IZJAVA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

* da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika,
* da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,
* da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo popolno odgovornost,

da nismouvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član, ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu,

* da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom v zadnjih treh letih,
* da nam je znano, da so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila podatki iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2 in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna,
* da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: Žig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV**

Podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek pooblastitelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja)

1. potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

2. Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  Žig: | Podpis pooblastitelja:: |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  Žig: | Podpis pooblaščenca (nosilca posla):: |

***Opomba:*** *obrazec je potrebno izpolniti, če ponudbo predlaga skupina ponudnikov.*

**VI. POGLAVJE**

# VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati.

**POGODBA**

**SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN**

ki jo sklepata

Naročnik:

**MESTNA OBČINA VELENJE**

**Titov trg 1, Velenje**

**Podračun EZR MOV št. SI56 0133 3010 0018 411**

**ID za DDV št.: SI49082884**

**Matična številka: 5884268**

**ki jo zastopa župan Bojan KONTIČ,**

**v nadaljevanju kot naročnik**

in

**Izvajalec:**

**Št. transakcijskega računa:**

**ID za DDV št.: SI**

**Matična številka:**

**ki ga zastopa direktor ………………..,**

**v nadaljevanju kot izvajalec**

**UVODNE DOLOČBE**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

* je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega dne ……………….na Portalu javnih naročil, št. objave …………/2015 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREDMET POGODBE**

2. člen

Predmet pogodbe je **SANACIJA SANITARIJ IN VODOVODA V VRTCU CICIBAN** in zajema:

* **gradbeno obrtniška dela za sanacijo sanitarij;**
* **dela na vodovodu za sanacijo sanitarij;**
* **dela na ogrevanju za sanacijo sanitarij;**
* **dela na prezračevanju za sanacijo sanitarij;**
* **elektroinštalacijska dela za sanacijo sanitarij;**
* **sanacija razdelilnega omrežja vodovoda in delna sanacija kanalizacije (vse v tehnični etaži);**

Izvajalec bo dela opravil po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1).

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju se izvajalec zavezuje, da bodo po tej pogodbi stranišča imela dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih bodo uporabili biološko razgradljivo tekočino ali pa se bodo uporabljali popolnoma brez tekočine.

Izvajalec je upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje pri primopredaji izvedenih del naročniku posredoval navodilo za uporabo in vzdrževanje ter tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve za investicijsko vzdrževanje.

Naročnik si pridržuje pravico obseg del zmanjšati, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Izvajalec prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika in svojo ponudbo z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na podlagi katere je bil izbran in je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in pogodbenih specifikacijah.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da:

* bo ob primopredaji opravljenih del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto izvršenih del;
* bo izvršil dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi, razpisno dokumentacijo in to pogodbo;
* bo označil gradbišče;
* bo obvestil naročnika z dopisom o pričetku in dokončanju del.

**POGODBENA CENA**

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Pogodbena vrednost za **sanacijo sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban:**

za ................................................ EUR (brez DDV)

.......................................... EUR (znesek DDV)

za ................................................ EUR (z DDV)

z besedo ...................................................................................

.

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 40319060 – Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje.

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in torej naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Končna ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do predaje objekta naročniku, v njej so **zajeti vsi stroški in morebitni popusti.** Izključen je vpliv podražitev materialov med gradnjo ter vpliv morebitnega zakonskega povečanja stopnje obdavčitve na končno ceno.

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

* pripravljalna dela in organizacija gradbišča (ograditev delovišča ves čas gradnje do predaje del),
* montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
* skladiščenje do vgraditve oz. montaže,
* zavarovanje gradbišča in dejavnosti,
* zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
* vsa nepredvidena dela, za katera bi izvajalec moral vedeti na podlagi vsebine predračunskega popisa del,
* poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, ipd.
* izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10 kolikor ta dela niso zajeta v predračunskem popisu del,
* ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo in predaja evidenčnih listov po končanih delih.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 3. členu te pogodbe.

**SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE**

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8. člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali

odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani naročnika začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu veljavnega Zakona o graditvi objektov.

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah.

**ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL**

11. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za sanacijo sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban, takoj po podpisu pogodbe in dostavi dveh bianco menic z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje ter dokončati dela najkasneje do **27. 8. 2015.**

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

**ZAMUDE**

12. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne vrednosti pogodbenih del z DDV.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu situacije.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi situacijo, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

**FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

13. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ob podpisu te pogodbe dve bianco menici z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje, kot pogoj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še trideset dni po poteku roka za primopredajo opravljenih del.

Naročnik bo menici z menično izjavo unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora ponudnik v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo menično izjavo in pooblastilo za unovčenje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

**OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL**

14. člen

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi naročnik na podlagi pregleda nadzornega organa.

Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Izvajalec je dolžan pisati gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

15. člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačal po izstavljeni situaciji oz. računu, ki bo izdelana na podlagi potrjenega dokumenta o opravljenih delih, na katerem bodo napisane pogodbene cene, ki ga mora potrditi nadzorni organ in potrjenega primopredajnega zapisnika pripravljenega ob prevzemu opravljenih del.

Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TTR izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji oz. računu. Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene in s strani nadzornega organa potrjene situacije oz. računa.

Izvajalec vse račune naročniku pošilja izključno v elektronski obliki (e-račun). Na računu mora biti obvezno navedena podlago za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa.

Priloga e-računu je s strani gradbenega nadzora podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo.

16. člen

Izvajalec naročnika pooblašča, da lahko le – ta na podlagi potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec mora k situaciji obvezno priložiti specifikacijo obveznosti za plačilo opravljenih del, ki jih je izvedel sam, in opravljenih del, ki jih je izvedel podizvajalec (tabelo) ter potrjene situacije oz. račune svojih podizvajalcev.

Naročnik pisno obvesti izvajalca na e-naslov \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_o datumu in višini nakazila podizvajalcu. Z dnem plačila preneha obveznost naročnika do izvajalca iz naslova neposrednega plačila podizvajalcem.

***(opomba: ta člen bo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).***

17. člen

Izvajalec mora za odstop terjatve pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru pogodba o odstopu terjatve za naročnika nima pravnega učinka.

***(opomba: ta člen bo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).***

18. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik.

Izvajalec je dolžan ob dokončanju del predati naročniku vso potrebno dokumentacijo objekta, predvsem pa:

* vse veljavne ateste vgrajenih materialov in naprav z navodili o rokovanju;
* dokazila o funkcionalnosti vgrajenih naprav in opreme (meritve, funkcionalni preizkusi, dezinfekcije, ipd.);
* vse potrebne izjave o skladnosti in zanesljivosti objekta.

O izročitvi in prevzemu del sestavijo in podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik o primopredaji del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

* ustreznost izvedenih del po določilih te pogodbe in pravilih stroke,
* datum začetka in končanja del ter datum prevzema del,
* kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
* opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
* predajo nepreklicne bančne garancije, plačljive na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj še trideset (30) dni po preteku splošnega garancijskega roka za kvaliteto izvršenih del,
* ostalo.

**POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

19. člen

* Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* Nadzornik Mestne občine Velenje je Projektivni biro Velenje.
* Pooblaščen predstavnik naročnika je Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti.
* Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Peter Kovač.

V primeru zamenjave pooblaščenih predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

**ODSTOP OD POGODBE**

20. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

* izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
* izvajalec zamuja z deli za več kot 20 dni;
* nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;
* izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;
* izvajalec ne izpolnjuje temeljnih okoljskih zahtev za investicijsko vzdrževanje, skladno z Uredbo o zelenem naročanju

izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Naročnik od pogodbe odstopi z enostransko pisno izjavo.

**PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE**

21. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

**GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR**

22. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je:

* garancijski rok za izvedena dela je 24 mesecev;
* za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski rok proizvajalcev.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno. Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral v skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

**FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

23. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob primopredaji in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za trideset (30) dni daljši kotsplošni garancijski rok za kvaliteto izvršenih del. V primeru, da izvajalec ne predloži garancije, naročnik ne potrdi računa oz. unovči garancijo za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka garancijskega roka.

**PODIZVAJALCI**

24. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

* podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
* podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
* podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
* soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu,
* pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

***(opomba: prvi do tretji odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).***

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del),* podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_je v ponudbi izvajalca z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_podal soglasje o neposrednem plačilu.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

* podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
* podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
* podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
* svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
* pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
* soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

***(opomba: četrti do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).***

**ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME**

25. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Investitor mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne

odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem

pogodbenem odnosu z naročnikom.

**RAVNANJE Z ODPADKI**

26. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov  izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in  odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov; pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov paziti , da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje. Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste, in drugo s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov določeno dokumentacijo.

**KONČNE DOLOČBE**

27. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla ali
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

28. člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

29. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

30. člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod te pogodbe.

Številka: 465-08-0021/2015

V ………………, …………… V Velenju,………………

**IZVAJALEC NAROČNIK**

**Mestna občina Velenje**

**Bojan KONTIČ, župan**

**VII. POGLAVJE**

**OBRAZEC PREDRAČUNA**

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:

* cene na enoto dela in materiala;
* izračunano skupno ceno postavke;
* izdelano rekapitulacijo vseh del;
* izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.

Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.

Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bo spremenil vsebino postavk v popisih del izločil, kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

**Popisi so priloženi v excelovi tabeli v posebni datoteki.**

**P R E D R A Č U N št.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban**INVESTITOR:**MESTNA OBČINA VELENJE****TITOV TRG 1****3320 VELENJE** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  Skupaj brez DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EURPopust: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EURSkupaj brez DDV s popustom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR DDV :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR Skupaj z DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR |  |  |  |  |  |

**VIII. POGLAVJE**

**TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIPRAVO PONUDBE**

Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.

# IX. POGLAVJE

# OBRAZCI FINANČNIH ZAVAROVANJ

Poglavje o finančnem zavarovanju vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odprave napak v garancijskem roku.

**DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:**

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora ponudnik predložiti izjavo, da bo v primeru sklenitve pogodbe med ponudnikom in naročnikom ob podpisu pogodbe predložil dve bianco menici skupaj z menično izjavo in s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za končanje del.

**ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Kot zavarovanje za odpravo napak mora ponudnik ob izročitvi in prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV.

Kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 30 dni po poteku ponujenega splošnega garancijskega roka za kvaliteto izvršenih del. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

**IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI DVEH MENIC Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

**PONUDNIK:**

**NAROČNIK:** MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

* da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti Sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban in pozvani k sklenitvi pogodbe, ob podpisu pogodbe naročniku predložili dve bianco menici skupaj z menično izjavo in s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku roka za končanje del.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik: |
|  Žig: | Podpis: |

## VZOREC MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ime in sedež izdajatelja: Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENIC**

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki jo sklepamo z Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: občina), izročamo občini **2 bianco menici**, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki se podpisuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki se podpisuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pooblaščamo občino, da izpolni posamezne bianco menice do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menici uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, račun št. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, račun št. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, račun št. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, račun št. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, račun št. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občino izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR proračuna Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasita menici, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko Mestna občina Velenje izpolni s klavzulo "brez protesta".

Mestna občina Velenje nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe vrnila neuporabljene bianco menici z menično izjavo.

Priloga: 2 bianco menici Podpisnik/a menic:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA odpravo napak v Garancijskem roku

**PONUDNIK:**

**NAROČNIK:** MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

* da bomo pridobili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka za kvaliteto izvršenih del;
* da bomo bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah naročniku predložili ob izročitvi in prevzemu del.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## VZOREC BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA PRI ZAVAROVALNICAH ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upravičenec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garancija št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V skladu s pogodbo **Sanacija sanitarij in vodovoda v vrtcu Ciciban,** (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med Mestno občino Velenje, Titov trg 1 Velenje in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv izvajalca) za izvedbo del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, je izvajalec dolžan po izročitvi in prevzemu del v garancijskem roku odpravljati vse napake na vgrajenih proizvodih in opremi (reklamacije), skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije, izplačali znesek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR, če prodajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

* Originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
* predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
* original Garancije št………/………….

Ta garancija velja vsaj še 30 (trideset) dni po poteku splošnega garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče.

 Banka

 (žig in podpis)