|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Zaporedna številka javnega naročila: | **JNMV-0533/2013-POG** |
| Datum: | **20.5.2013** |

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Predmet javnega naročila: **Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Velenje v letu 2013.**

Kratek opis naročila: Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih OE Nazarje in OE Celje na področju Mestne občine Velenje po priloženem seznamu.

Vrsta postopka: enostavni postopek

Rok za predložitev ponudb je do dne **31. 5. 2013** do **12:00** ure.

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

**Navodila za izdelavo ponudbe:**

1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
4. Ponudba mora biti veljavna do **30. 6. 2013.**
5. Rok plačila je **30. dan** in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Lokacija prevzema/izvedbe: **Na naslov naročnika.**
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba **Gašper KOPRIVNIKAR.**
7. Načini oddaje ponudb:
8. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje.
9. Po faksu: 03 8961 641
10. Po e-mailu: gasper.koprivnikar@velenje.si ali info@velenje.si
11. Osebno v tajništvo Urada za komunalne dejavnosti, 5. nadstropje upravne stavbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Pripravil skrbnik JN: **Gašper KOPRIVNIKAR**

Vodja JN: **Anton BRODNIK**

Številka: **JNMV-0533/2013-POG**

Datum: **20. 5. 2013**

# 1. P O N U D B A št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da smo proučili vse zahteve iz povabila k oddaji ponudbe ter smo pripravljeni izvesti javno naročilo ***Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Velenje v letu 2013.***

za ................................................ EUR (brez DDV)

za ................................................ EUR (z DDV)

z besedo ...................................................................................

Ponudba je veljavna do 30. 6. 2013.

Rok izvedbe naročila: 31. 10. 2013.

Cene so fiksne.

**PODATKI O PONUDNIKU:**

Naziv ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV: Matična številka:

Naslov:

Elektronski naslov: TRR:

Številka telefona: Številka faksa:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (predmetnega naročila):

Vsi zakoniti zastopniki ponudnika:

V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s točnimi podatki!

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka: **JNMV-0533/2013-POG**

Datum: **20. 5. 2013**

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 2. I Z J A V A

**o izpolnjevanju pogojev**

Predmet javnega naročila: **Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Velenje v letu 2013.**

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Št.** | **Pogoji** |
| 1. | Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. |
| 2. | Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. |
| 3. | Nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v 42. členu ZJN-2 |
| 4. | Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku. |
| 5. | Nismo bili kaznovani za dejanja v zvezi s poslovanjem oz. so posledice sodbe že izbrisane. |
| 6. | Smo ekonomsko in finančno sposobni. |
| 7. | Za izvedbo razpisanih storitev razpolagamo z zadostnim kadrom, ki je strokovno usposobljen, in opremo. |
| 8. | Imamo poravnane vse zapadle obveznosti do naših podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |

**Zgoraj navedeni podatki so resnični. Ponudnik daje naročniku s podpisom te izjave soglasje, da si lahko pridobi vse zahtevane podatke iz uradnih evidenc za ponudnika ter vse njegove zakonite zastopnike. V kolikor bo potrebno, bo ponudnik naknadno predložil vsa potrebna pooblastila za ponudnika ter vse zakonite zastopnike za potrebe dostopa do podatkov iz javnih evidenc.**

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 3. I Z J A V A

**o sprejemu pogojev**

**Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo vse pogoje, navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe.**

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka: **JNMV-0533/2013-POG**

Datum: **20. 5. 2013**

Ponudnik: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

## 4. P R E D R A Č U N št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Mestne občine Velenje v letu 2013.

**OE NAZARJE**

###### ZASEBNI GOZDOVI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | **MERA** | **KOLIČINA** | **CENA** | **VREDNOST** |
| Gramoziranje | m3 | 1.250 |  |  |
| Gramoz-tampon II (0-50) | m3 | 1.250 |  |  |
| Komprimiranje vozišča | km | 17,78 |  |  |
| Profiliranje vozišča | km | 0,50 |  |  |
| Čiščenje brežin z mot. žago | ur | 16 |  |  |
| Polaganje propustov fi 40  | tm | 5,0 |  |  |
| Čiščenje propustov in jaškov | ur | 52 |  |  |
| Gradnja zidu-kamen v suhem | m3 | 40 |  |  |
| Postavitev opozorilne table | kos | 2 |  |  |
| Storitve – rovokopač | ur | 24 |  |  |
| **SKUPAJ** | EURO |   |   |  |

###### DRŽAVNI GOZDOVI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | **MERA** | **KOLIČINA** | **CENA** | **VREDNOST** |
| Gramoziranje | m3 | 40 |  |  |
| Gramoz-tampon II (0-50) | m3 | 40 |  |  |
| Komprimiranje vozišča | km | 0,88 |  |  |
| Storitve – rovokopač | ur | 4 |  |  |
| **SKUPAJ** | EURO |   |   |  |

**OE CELJE/KE ŽALEC**

###### ZASEBNI GOZDOVI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **MERA** | **KOLIČINA** | **NETO CENA** | **VREDNOST****BREZ DDV** |
| Nabava, raztiranje, prevoz gramoza-tampon II (0-50)  | m3 | 60,00 |  |  |
| Komprimiranje  | km | 0,45 |  |  |
| Profiliranje (greder) | km | 0,45 |  |  |
| Čiščenje brežin z mot. žago | ur | 1,00 |  |  |
| Storitve- kamion kiper 10 t | ur | 8,00 |  |  |
| Storitve- rovokopač | ur | 10,00 |  |  |
| Storitve- bager z udar. klad. | ur | 23,00 |  |  |
| Izkop mat. z odvozom (do 500 m) | ur | 68,00 |  |  |
| SKUPAJ | EURO |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CENA EUR brez DDV:** |
| **DDV 8,5%:** |
| **SKUPAJ EUR z DDV:** |

1. **SPECIFIKACIJA PONUDBE**

**KRATEK OPIS DEL**

* **gramoziranje** predstavlja obnovo obrabne plasti vozišča z gramozom. Storitev zajema nabavo, prevoz, posipanje in razgrinjanje gramoza ter istočasno profiliranje strešnega naklona 3-4%. Gramoz mora biti ustrezne kvalitete - granulacija 0-50 mm, s primesjo glinastih delcev, ki vežejo večje granulacije. Ponudniki v obrazcu predračuna podajo ločeno ceno za storitev in posebej ceno za gramoz. **Izvajalec mora po koncu predložiti ateste in certifikate za vgrajene materiale.**
* **valjanje (komprimiranje)** mora biti izvedeno z vibriranjem. Valjanje se izvaja sprotno z gramoziranjem takoj po profiliranju navoženega gramoza oz. profiliranju vozišča. Če se valjanje izvede pozneje po gramoziranju oz profiliranju je potrebno material ponovno sprofilirati. Strošek ponovnega profiliranja materiala se ne priznava posebej.
* **profiliranje vozišča** predstavlja grederiranje cestnega telesa s težjim grederjem, tako da material iz roba cestnega telesa narine v kolesnice in oblikuje strešni nagib 3-4%. Očiščena mora biti tudi koritnica.
* **čiščenje brežin z motorno žago** zajema posek vseh olesenelih rastlin, ki zaraščajo brežino.
* **pod polaganje cevnih propustov** spada nabava cevi zahtevanega premera s prevozom, izkop, izdelava ležišča cevi z gramozom, položitev in zasip z **ustreznim** materialom. Cevi naj bodo plastične. Minimalni nagib propusta je 5%. Cevi morajo biti zakopane minimalno 10 cm pod nivojem cestišča.
* **čiščenje propustov in jaškov** predstavlja odstranitev materiala z rovokopačem iz zasutih jaškov in ročno čiščenje materiala iz cevi propustov.

Dela prevzemajo pooblaščeni delavci Zavoda za gozdove Slovenije – OE Nazarje in OE Celje kvalitetno in količinsko po urah ali iz­merah glede na vrsto del in dogovor. Situacije se izstavljajo mesečno. Občina izplača vrednost del na podlagi s strani ZGS podpisanega prevzemnega zapisnika.

1. **OSNUTEK POGODBE**

### Vzorec pogodbe: Ponudnik mora na originalnem izvodu vzorec pogodbe pravilno izpolniti – vpisati vse zahtevane podatke, ga podpisati in žigosati.

# POGODBA

# O IZVEDBI VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH

Naročnik:

MESTNA OBČINA VELENJE,ki jo zastopa župan Bojan KONTIČ,

Titov trg 1, Velenje

Podračun EZR MOV: SI56013330100018411 pri Banki Slovenije

ID za DDV: SI49082884

Matična številka: 5884268

(v nadaljevanju kot naročnik),

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, ki ga zastopa direktor Ivo TROŠT,

Večna pot 2, Ljubljana, (v nadaljevanju kot ZGS)

TR: …………………………….. pri …………………………………… banki

ID za DDV: ……………………………………………..

Matična številka: ………………………………………

in

Izvajalec:

……………………………………ki jo zastopa direktor ……………………………………,

…………………………………………………….

TR: …………………………….. pri …………………………………… banki

ID za DDV: SI ……………………………

Matična številka: ……………………….

(v nadaljevanju izvajalec)

1. člen

**PREDMET POGODBE**

Predmet te pogodbe je izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Mestni občini Velenje za leto 2013.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku oddaje naročila male vrednosti, št. JNMV-0533/2013-POG

1. člen

# OBSEG POGODBENIH DEL

Pogodbeno pogojena dela obsegajo gramoziranja, profiliranja, komprimiranja, ter čiščenje propustov in jaškov in so razvidna iz ponudbe izvajalca št. …………………………….in predračuna št…………………..dne ……………………………..Točen opis del je razviden iz popisa del.

Ponudbe izvajalca in ponudbeni predračun sta sestavna dela pogodbe.

1. člen

# OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti dela iz prvega in drugega člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja po pravilih gradbene stroke in v skladu z veljavnimi zakoni, normativi in standardi.

Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z letnim programom.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

* izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke;
* zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo;
* ZGS omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala ter v tem smislu vpogled v gradbeno knjigo oziroma drugo ustrezno dokumentacijo;
* v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšne ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir;
* ZGS pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje teden dni pred začetkom in tri dni pred dokončanjem;
* dela opravljal v skladu z operativnim programom del;
* izpolnjeval in upošteval določila Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejetim letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo po izvajanju gradbenih del. Pri tem mora ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške.

Naročnik se zavezuje izvajalcu za opravljeno delo plačati pogodbeno dogovorjeno ceno in mu pred pričetkom del predložiti popise del.

1. člen

Naročnik oziroma ZGS sta dolžna pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu operativni program del.

Strokovno izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan dela prevzeti.

1. člen

# ROKI IZVEDBE DEL

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v izvedbenem roku:

* predvidenim rokom pričetka del v roku 7 koledarskih dni po podpisu pogodbe,
* predvidenim rokom končanja del: izvajalec se zavezuje, da bo dela – gramoziranja, profiliranja, komprimiranja, ter čiščenje propustov in jaškov izvršil najkasneje do **31. 8. 2013,** ostala dela po programu pa do **31. 10. 2013.**

Pogodbena dela so opravljena takrat, ko so sposobna za prevzem.

1. člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

* zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;
* zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank;

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeni stranki izrecno in soglasno izključujeta vremenske pogoje običajne za predvideno izvedbeno razdobje v času gradnje, kot razlog za podaljšanje rokov.

1. člen

**CENA DEL**

|  |
| --- |
| Cena del, ki so predmet te pogodbe znaša:  |
| DDV 8,5%:  |
| **SKUPAJ:**  |
| (z besedo: ) |

Cene za enoto mere so fiksne ves čas trajanja pogodbe.

Vrednost del se financira iz proračunske postavke 40211002 – Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest.

1. člen

**NAČIN PLAČILA**

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval na podlagi dejansko izvedenih količin po potrjenih izmerah iz knjige obračunskih izmer in ponudbenih cenah na enoto mere iz pogodbenega predračuna.

Naročnik bo opravljena dela plačeval na podlagi začasnih in končne situacije, ki jih bo izvajalec dostavljal naročniku do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v 10 dneh po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Situacija mora biti potrjena s strani nadzornika.

V kolikor se nadzornik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo zavrne in o tem obvesti naročnika.

1. člen

**ROK PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI**

Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti s strani ZGS, OE NAZARJE in OE CELJE, potrjen račun oz. situacijo mesečno za pretekli mesec. ZGS je dolžan račun oz. situacijo pregledati in napisati kolavdacijski zapisnik. ZGS je dolžan potrjen račun oz. situacijo in kolavdacijski zapisnik vrniti v roku 5 dni po prejemu.

Naročnik bo pogodbeno ceno plačal po končanju del 30. dan od prejema pravilno izstavljene situacije, na TR izvajalca, ………………………………….. pri …………………………….. banki. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega situacije.

V primeru zamude s plačilom se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

1. člen

**POGODBENA KAZEN**

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol procenta (0,5 %) od skupne dogovorjene cene del za vsak dan zamude, vendar največ deset procentov (10%). Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje do končnega obračuna del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 dneh od izstavitve.

1. člen

# ŠKODA

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

1. člen

Izvajalec daje v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih 2 letno garancijo za kakovost izvedbenih del, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok teče od prevzema del. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, ki je naveden v pisnem obvestilu ZGS.

Za vgrajeno opremo in industrijske objekte veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

1. člen

ZGS se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema ZGS sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

* ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
* kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo;
* opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
* druge pomembnejše ugotovitve;
* datum prevzema del.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

1. člen

# RAZDRTJE POGODBE

Naročnik sme razdreti pogodbo:

* če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
* če izvajalec zamuja z deli za več kot 10 dni;
* če nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke:
* če izvajalec brez soglasja naročnika odda dela pod izvajalcem.
* nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja gozdih cest.

Naročnik sme v primeru razdrtja pogodbe zaradi krivde izvajalca zahtevati ustrezno povračilo škode.

1. člen

Naročnik mora pogodbo razdreti s priporočeno pisno izjavo.

Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe.

Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo s strani naročnika opravljal ZGS, OE NAZARJE in OE CELJE. Odgovorni vodja del s strani izvajalca je g. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. člen

**NEPREDVIDENA DELA**

Za presežna, manjkajoča in nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu oziroma tej pogodbi, bo naročnik na podlagi 29. člena ZJN-2 z izvajalcem izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave in z njim sklenil aneks k tej pogodbi.

1. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču.

1. člen

Sestavni del pogodbe je letni program del pri vzdrževanju gozdnih cest.

1. člen

# POOBLAŠČENCI STRANK

Odgovorni osebi za izvajanje pogodbe s strani naročnika sta g. Anton BRODNIK, dipl. inž.var. in Gašper KOPRIVNIKAR, s strani ZGS Aleš OCVIRK in Uroš PETRIČ in s strani izvajalca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Skrbnik pogodbe je Gašper KOPRIVNIKAR.

1. člen

**PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

1. člen

# KONČNA DOLOČILA

Spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, sicer je za reševanje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

V ……………….,....................….. V Velenju, dne …………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DIREKTOR |  | NAROČNIK: MESTNA OBČINA VELENJEBojan KONTIČŽUPAN  |

V ……………….,....................…..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | ZGSpo pooblastilu direktorja ZGS:Tone BREZNIK Vodja območne enote NAZARJE  |

* 1. **PRILOGA 1 - SEZNAM CEST ZGS NAZARJE IN CELJE**

 Območna enota Nazarje Datum:22.03.2013

 Stran: 1

 PREGLED PROGRAMA ZA 2013

 (LETO = '2013' IN OBCINA = '133')

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Opis dela / materiala Dolž./m Enota Kolicina

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Občina : 133 Velenje

 Sl : 2 ZASEBNI

 Cesta : 105211 TAJNA-ROPERČE

 2101 gramoziranje-ZG 1,630 m3 70.00

 2202 komprimiranje vozišča 1,630 km 1.63

 8108 storitve-rovokopač 1,630 ur 16.00

 Cesta : 105212 REPNIKOV HRIBER

 2101 gramoziranje-ZG 1,380 m3 70.00

 2202 komprimiranje vozišča 670 km 0.67

 7101 postavitev opozorilne table 670 kos 2.00

 Cesta : 105323 PLEŠIVEC-JASTROVNIK

 2101 gramoziranje-ZG 2,100 m3 120.00

 2202 komprimiranje vozišča 2,100 km 2.10

 3102 čiščenje brežin z mot.žago 2,100 ur 8.00

 5904 čiščenje propustov in jaškov 2,100 ur 16.00

 Cesta : 105325 ODCEP MRAVLJAK

 2101 gramoziranje-ZG 690 m3 30.00

 2202 komprimiranje vozišča 690 km 0.69

 Cesta : 105326 ODCEP STRMČNIK

 2101 gramoziranje-ZG 780 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 780 km 0.78

 5904 čiščenje propustov in jaškov 780 ur 8.00

 6103 gradnja zidu-kamen v suhem 780 m3 15.00

 Cesta : 105327 ODCEP KOTIŽNEK

 2202 komprimiranje vozišča 560 km 0.56

 5904 čiščenje propustov in jaškov 560 ur 12.00

 6103 gradnja zidu-kamen v suhem 560 m3 25.00

 Cesta : 105330 JUVAN-PAJER

 2101 gramoziranje-ZG 1,100 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 1,100 km 0.80

 2302 profiliranje vozišča 1,100 km 0.50

 5904 čiščenje propustov in jaškov 1,100 ur 16.00

 Cesta : 105331 ODCEP PLAHUTA

 2101 gramoziranje-ZG 290 m3 20.00

 Cesta : 105405 ODCEP VELINŠEK

 8108 storitve-rovokopač 730 ur 8.00

 Cesta : 105407 ACMAN-ODD.50

 2101 gramoziranje-ZG 500 m3 30.00

 2202 komprimiranje vozišča 500 km 0.50

 Cesta : 105409 AVBERŠEK-HRIBERŠEK

 2101 gramoziranje-ZG 660 m3 40.00

 2202 komprimiranje vozišča 660 km 0.66

 Cesta : 105411 ODCEP VRČKOVNIK-KOCMAN

 2101 gramoziranje-ZG 620 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 620 km 0.62

 Cesta : 105412 KODRE-MARTINC

 2101 gramoziranje-ZG 720 m3 60.00

 2202 komprimiranje vozišča 720 km 0.72

 Cesta : 105414 ŠUBL-ČREVAR

 2101 gramoziranje-ZG 620 m3 100.00

 2202 komprimiranje vozišča 620 km 0.62

 Cesta : 105415 SEDOVNIK-PECIGA

 2101 gramoziranje-ZG 1,500 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 1,500 km 1.50

 Cesta : 105416 SEDOVNIK-VIVOD

 2101 gramoziranje-ZG 1,230 m3 80.00

 2202 komprimiranje vozišča 1,230 km 1.23

 Cesta : 105417 ODCEP VRTAČNIK

 2101 gramoziranje-ZG 690 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 690 km 0.69

 Cesta : 105418 SEDOVNIK-KRHOVNIK

 2101 gramoziranje-ZG 700 m3 80.00

 2202 komprimiranje vozišča 700 km 0.70

 3102 čiščenje brežin z mot.žago 700 ur 8.00

 Stran: 2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Opis dela / materiala Dolž./m Enota Kolicina

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cesta : 105419 ŠENBRIC-VODONČNIK

 2101 gramoziranje-ZG 620 m3 40.00

 2202 komprimiranje vozišča 620 km 0.62

 Cesta : 105420 PATERNEŽ-PLAZAR

 2101 gramoziranje-ZG 560 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 560 km 0.56

 Cesta : 105422 LEŠNIK-PUŠNIK

 2101 gramoziranje-ZG 590 m3 50.00

 2202 komprimiranje vozišča 590 km 0.59

 Cesta : 105423 AVBERŠEK-LADAJNŠEK

 2101 gramoziranje-ZG 900 m3 60.00

 2202 komprimiranje vozišča 900 km 0.90

 Cesta : 105424 ODCEP PEJOVNIK

 2101 gramoziranje-ZG 230 m3 40.00

 2202 komprimiranje vozišča 230 km 0.23

 Cesta : 105425 ODCEP NAPOČNIK

 2101 gramoziranje-ZG 410 m3 60.00

 2202 komprimiranje vozišča 410 km 0.41

 5102 polag.prop.fi 40 410 tm 5.00

 Sl : 5 SKUPAJ LASTNIŠT

 Cesta : 105413 VODEMLA-ODD.3C

 2101 gramoziranje-ZG 880 m3 40.00

 2202 komprimiranje vozišča 880 km 0.88

#  8108 storitve-rovokopač 880 ur

